PROYECTO  DE  COMUNICACIÓN.

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, arbitre las medidas necesarias a efectos de:

- Proceder a la derogación de la Resolución Ministerial Nº 313/03 M.O.S.P. y V. y abrir un período de renegociación breve y acotado, con Aguas Provinciales Santa Fe S. A..

- Incluir en la etapa a la que se hace referencia en el punto anterior las obras pendientes para la ciudad de Rafaela según la renegociación de abril de 1999 a la fecha, construyéndolas en el período 2004/5, continuando con el cronograma oportunamente establecido a partir del año 2006.

PROGRAMACION OBRAS A REALIZAR POR A.P.S.F. S.A.

REDES DE CLOACA INCLUYENDO IMPULSION Y ESTACIONES ELEVADORAS

AÑO INICIO		AÑO INICIO		ATRASO

OBRA				RENEGOCIACION	SOLICITADO		(AÑOS)

Los Nogales E			1999			2004		 	5

Los Nogales O			2004			2004			0

Villa Podio			2000			2004 			4

Amancay			2001			2005			4

Martín Fierro			2001			2005			4

V. del Parque NE		2003			2005			2

Brigadier López		2003			2005			2

Güemes 			2003			2005			2

V. de Parque N			2006			2006			0

Italia				2006			2006			0

Villa Dominga			2007			2007			0

Independencia			2008			2008			0

Malvinas Argentinas N	2008			2008			0

Barranquitas E		2009			2009			0

Antártida Argentina		2010			2009			-1

Barranquitas O		2010			2009			-1

N.S. Lujan E			2010			2009			-1

N.S. Lujan O			2010			2009			-1

Pablo Pizurno S		2010			2010			0

PR-02-E			2010			2010			0

San José			2010			2010			0

Villa Aero Club N		2010			2010			0

Villa Los Alamos		2010			2010			0

OBRAS GENERALES

AÑO INICIO		AÑO INICIO		ATRASO

OBRA				RENEGOCIACION	SOLICITADO		(AÑOS)

Planta de Tratamiento		1999			2004			5

Agua residual

Rehabilitación y renovación	1999-2007		2005-2010		6

red agua zona prioritaria

Plan Micromedición 100%	1999			2004-2005		5

Usuarios que soliciten

Protección catódica		1999			2005			6

acueducto

Cañería maestras		1999			2004			5

Los Jacarandaes

Cañería Maestra R.34 entre	1999			2004			5

Los Jacarandaes y Vieyte

Cañería Refuerzo					2006

Bv. Lehmann y Av. Salva

Cañería Refuerzo L. Torre y				2007

Luis Maggi

AÑO INICIO		AÑO INICIO		ATRASO

OBRA				RENEGOCIACION	SOLICITADO		(AÑOS)

Red de agua Villa		1999			2004 			5

Los Alamos

Red de agua Villa		2003			2005			2

Aero Club

- Establecer una comisión de seguimiento de obras, similar a la existente que controla el avance de las Plantas de Tratamiento de efluentes a tres industrias rafaelinas.

- Invitar a las autoridades de la ciudad de Rafaela a participar del periodo de renegociación entre el M.O.S.P. y V. y la empresa A.P.S.F. S.A., al solo fin de aportar datos referidos a las problemáticas necesarias para una adecuada solución del conflicto.

- Prever mecanismos administrativos pertinentes que garanticen a la población de la ciudad de Rafaela, a través de sus representantes la posibilidad de solicitar la exclusión de dicha ciudad del concesionamiento del servicio oportunamente establecido, si no se cumple con lo peticionado, y pase la prestación de dichos servicios a manos de la Municipalidad de Rafaela.

SEÑOR  PRESIDENTE:

Elevamos a consideración de este Cuerpo el presente proyecto de comunicación relacionado con la problemática existente en la ciudad de Rafaela debido al contrato de concesión del servicio sanitario con la empresa A.P.S.F.  S.A.. A raíz de la permanente renegociación y suspensión de metas (obras de infraestructura), las obras programadas en la 1era. renegociación de abril de 1999 no se realizaron y a la fecha marcan atrasos de hasta 5 años.

No escapa al conocimiento de esta Cámara que la emergencia en la que se encuentra Rafaela, lo que la pone en situación prioritaria con respecto a las restantes ciudades de la concesión debido a la falta de infraestructura en redes cloacales y a la importación de agua potable desde la ciudad de Esperanza (1100 a 1300 m3/h) motivo éste que sumado al natural ascenso de napa en la zona, produce la circulación permanente de líquidos derivados de pozos absorbentes por la vía pública, generando una situación sanitaria grave y de imprevisibles consecuencias en la salud y en la vida de la población de la ciudad de Rafaela.

En este sentido, es preciso manifestar la emergencia para que se instalen micro medidores domiciliarios por parte de la empresa, para de este modo poder reducir el excesivo consumo, hoy muy por encima de la media mundial (aprox. 285 lts/hab/día contra 150 lts/hab/día) y así poder preservar el recurso natural más necesario para la humanidad.

Se constata que la Planta de Tratamiento de efluentes se encuentra subdimensionada desde el momento de la concesión provocando por ello desbordes de líquidos por las Bocas de Registro y volcado de líquidos cloacales al canal de desagües sin el tratamiento apropiado, actualmente es apta para recibir efluentes de 40.000 hab. y está recibiendo efluentes de 55.000 hab. La solución definitiva debería contemplar esta cantidad más las 10.000 conexiones domiciliarias faltantes (promedio 3,5 hab./conex.) y una expansión urbanística de la ciudad. Además, cabe mencionar el incumplimiento de los parámetros ambientales exigidos por la ley provincial Nº 11.717.

En tal sentido, resulta claro que la ampliación de la planta de tratamientos no solo constituye una inversión sino que la misma resulta una obligación de la empresa imprescindible para poder prestar efectivamente el servicio.

No podemos dejar de exponer tampoco que la falta de infraestructura por parte de la concesionaria impide el desarrollo urbanístico de dicha localidad impidiendo la aprobación de nuevos loteos debido a la no factibilidad de contar con servicios de agua potable.

Se adjunta al presente proyecto copia de la nota remitida por el Intendente de la ciudad de Rafaela C.P.N. Omar Ángel Perotti al Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe solicitando su intervención para exigir a la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. el cumplimiento contractual del servicio de cloacas y aguas corriente en la ciudad de Rafaela; asimismo copia de la Nota remitida por el Honorable Concejo Municipal de Rafaela Nº 7511/04 al Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe Dr. Edmundo Barrera y la Resolución Nº 1736/04, por la cual dicho cuerpo solicita al Poder Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe la derogación del artículo 1°) de la Ley Nº 11.665, como también el acta de la reunión realizada con el Ministro de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, Arq. Alberto Hammerly y el Intendente, concejales, funcionarios municipales, senador y diputados, el cual ha tenido ingreso a esta cámara.

Por los motivos expuestos precedentemente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.-