PROYECTO DE COMUNICACIÓN

PEDIDO DE INFORME

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, le solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, responda lo siguiente, con relación al Plan de Viviendas ubicadas en Aristóbulo del Valle al 8900 de la ciudad de Santa Fe:

# Si la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo ha efectuado la inspección de obra periódica correspondiente y si de ella, ha surgido atraso en el avance de las mismas.

# Si en virtud de tales inspecciones, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo constituyó en mora y/o le efectuó algún tipo de notificación, observación o intimación a la empresa.

# 2.1) En tal caso indique la fecha, el grado de avance del plan de obras y cantidad de viviendas pendientes de construicción y/o entrega.

# 2.2) Qué medidas adoptó la Dirección a los efectos de determinar los motivos de los atrasos.

# 2.3) Si es cierto que la Empresa adjudicataria invocó problemas económicos insalvables y su imposibilidad de continuar con la obra.

# Qué medidas ha adoptado la Dirección para garantizar la finalización de la obra, teniendo en cuenta que habrían transcurrido 18 meses desde la suspensión de los trabajos y quedarían por construir 40 o 42  viviendas.

# 4)   En tal caso, en qué plazos podrían finalizarse y entregarse las viviendas pendientes.

# En caso de rescindirse el contrato, cúal sería la responsabilidad de la empresa contratista, en virtud las condiciones contenidas en los pliegos licitarios y las cláusulas contractualmente acordadas y consentidas entre las partes involucradas.

# Fundamentos

# Señor Presidente:

El Plan de Viviendas en cuestión, surgió en el año 2000, mediante la firma de un acta acuerdo con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, para construir en Aristóbulo del Valle al 8900 viviendas exclusivas para la CGT Regional Santa Fe en terrenos que fueron donados por UPCN.

Cronológicamente, y de acuerdo a información periodística disponible, estos fueron los hechos que acontecieron: en Octubre de 2000 se firma un Acta Acuerdo con la Provincia de Santa Fe para construir 100 viviendas en terrenos que fueron donados por la UPCN Santa Fe.

En Enero del 2002, se acepta la donación a la Dirección de Vivienda y Urbanismo, y se inscribe el terreno a favor de la misma. En Diciembre del  2003 se realiza la apertura de la licitación pública, siendo adjudicada la obra a la empresa Malvicino S.A..

La obra se inicio en marzo de 2005 y su plazo de ejecución era de 12 meses; 22 unidades habrían sido terminadas y entregadas en mayo de 2007; 18 viviendas habrían sido terminadas y entregadas en agosto de 2007; sería inminente la entrega de otras 18 unidades y quedarían pendientes de ejecución 40 viviendas, que correspondierían al cupo de UPCN.

Pero transcurridos casi cuatro años desde la apertura de la licitación, y habiendo vencido ampliamente el plazo previsto contractualmente para la terminación de las obras, la Empresa Contratista habría manifestado la imposibilidad de continuar y finalizar con la construcción de las viviendas -40 viviendas-, invocando problemas económicos insalvables y la imposibilidad de continuar y dar término a las mismas.

El Gremio, habría solilcitado y/o propuesto a la Dirección de Vivienda, la rescisión del contrato con la empresa contratista, haciéndose cargo ella misma de la culminación de las construcciones, lo que estaría siendo analizado por el organismo provincial.

En estas instancias corresponde, establecer los motivos por los que se permitió que la situación llegara a esta situación y que el Estado Provincial le garantice a los beneficiarios de las viviendas un plazo cierto de culminación y entrega de las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades y/o penalidades que pudieran corresponder a la Empresa por el incumplimiento contractual producido.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de comunicación.